# Contrat d’architecture des utilisateurs business

Projet : Architecture de la plateforme Foosus – Approvisionnement alimentaire géolocalisé

Client : Foosus

Préparé par : Michaël Dutheil

Table des matières

Contrat d’architecture des utilisateurs business	1

Objet de ce document	3

Introduction et Contexte	4

La Nature de l’accord	4

Objectifs et périmètre	5

Objectifs	5

Objectif Business 1	5

Objectif Business 2	5

Objectif Business 3	5

Objectif Business 4	5

Objectif Business 5	6

Périmètre	6

Parties prenantes, préoccupations et visions	7

Conditions requises pour la conformité	7

	Conformité architecturale	7

	Conformité des échanges	8

	Conformité des données	8

	Conformité des pratiques de livraison	8

	Conformité performance et disponibilité	8

	Conformité sécurité	8

	Conformité observabilité	9

Personnes adoptant l’architecture	9

Direction	9

Architecture & Technique	9

Équipes opérationnelles	10

Utilisateurs métiers	10

Fenêtre temporelle	10

Court terme (0 – 6 mois)	10

Moyen terme (6 – 18 mois)	10

Long terme (18 mois et +)	11

Métriques Business de l’architecture	11

KPI de croissance	11

KPI de performance business	11

KPI d’innovation	11

KPI de fiabilité	12

KPI opérationnels	12

SLA — Services business	13

SLA — Services applicatifs	14

SLA — Déploiement & exploitation	14

SLA — Sécurité	14

Personnes approuvant ce plan	15

# Objet de ce document

Les Contrats d’architecture sont les accords communs entre les partenaires de développement et les sponsors sur les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif d’une architecture. L’implémentation réussie de ces accords sera livrée grâce à une gouvernance de l’architecture efficace (voir TOGAF Partie VII, Gouvernance de l’architecture). En implémentant une approche dirigée du management de contrats, les éléments suivants seront garantis :

- Un système de contrôle continu pour vérifier l’intégrité, les changements, les prises de décisions, et l’audit de toutes les activités relatives à l’architecture au sein de l’organisation.

- L’adhésion aux principes, standards et conditions requises des architectures existantes ou en développement

- L’identification des risques dans tous les aspects du développement et de l’implémentation des/de l’architecture(s), y compris le développement interne en fonction des standards acceptés, des politiques, des technologies et des produits, de même que les aspects opérationnels des architectures de façon à ce que l’organisation puisse poursuivre son business au sein d’un environnement résistant.

- Un ensemble de process et de pratiques qui garantissent la transparence, la responsabilité et la discipline au regard du développement et de l’utilisation de tous les artefacts architecturaux

- Un accord formel sur l’organe de gouvernance responsable du contrat, son degré d’autorité, et le périmètre de l’architecture sous la gouvernance de cet organe

Ceci est une déclaration d’intention de se conformer à l’architecture d’entreprise, délivrée par les utilisateurs business entreprise. Lorsque l’architecture d’entreprise aura été implémentée (à la fin de la Phase F), un Contrat d’Architecture sera normalement établi entre la fonction architecture (ou la fonction de gouvernance IT, englobant la fonction architecture) et les utilisateurs business qui par la suite construiront et déploieront des applications système dans l’environnement créé par l’architecture.

# Introduction et Contexte

Foosus est une startup en forte croissance spécialisée dans la mise en relation entre consommateurs et producteurs locaux via une plateforme géolocalisée.

La plateforme actuelle présente des limites majeures :

- Dette technique élevée

- Architecture hétérogène

- Difficulté à scaler

- Incidents fréquents

# La Nature de l’accord

Ce contrat définit :

- Les engagements des équipes Engineering

- Les exigences de conformité

- Les règles de gouvernance

Il formalise l’obligation de :

✔ Respecter les standards d’architecture
✔ Suivre les processus de validation
✔ Garantir la qualité et la performance

# Objectifs et périmètre

## Objectifs

Les objectifs business de ce Travail d’architecture sont les suivants :

### Objectif Business 1

#### Croissance de la base utilisateurs

Augmenter le nombre d’utilisateurs de la plateforme Foosus de +10 %, afin de soutenir la croissance de l’activité et renforcer la position de la marketplace sur le marché de l’alimentation locale.

### Objectif Business 2

#### Augmentation du nombre de producteurs

Augmenter le nombre de producteurs inscrits sur la plateforme, en passant de 1,4 à 4 producteurs par mois, afin d’élargir l’offre locale et améliorer la valeur de la marketplace.

### Objectif Business 3

#### Amelioration du time-to-market

Réduire le délai moyen de mise en production des nouvelles fonctionnalités de 3,5 semaines à moins d’une semaine, afin de permettre aux équipes produit d’innover rapidement.

### Objectif Business 4

#### Réduction des incidents en production

Réduire le nombre d’incidents critiques (P1) de plus de 25 par mois à moins de 1 par mois, afin d’améliorer la fiabilité et la satisfaction utilisateur.

### Objectif Business 5

Scalabilité et expansion géographique

Permettre le déploiement de la plateforme dans plusieurs régions, villes et pays, grâce à une architecture scalable et distribuée.

## Périmètre

Inclut :

- Plateforme e-commerce géolocalisée

- Applications web et mobile

- Backend (microservices)

- Infrastructure cloud

Exclut :

- Évolutions majeures du legacy (mode maintenance uniquement)

## Parties prenantes, préoccupations et visions

Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utiliseront ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions, ou perspectives.

| Partie prenante | Préoccupation | Vision |
| --- | --- | --- |
| CEO | Assurer la croissance rapide et la compétitivité du marché | Plateforme scalable capable de supporter l’augmentation des utilisateurs et l’expansion géographique |
| CIO | Réduire la dette technique et améliorer la gouvernance IT | Architecture standardisée, gouvernée et alignée avec les bonnes pratiques |
| CPO | Accélérer l’innovation produit et les expérimentations | Architecture flexible permettant A/B testing, feature flags et déploiements rapides |
| Engineering | Réduire la complexité technique et faciliter la maintenance | Architecture modulaire, découplée et maintenable |
| Utilisateurs | Obtenir une expérience fluide et rapide | Plateforme performante avec temps de réponse < 2s |
| Producteurs | Améliorer leur visibilité et simplicité d’usage | Interface simple et accessible pour publier et gérer leurs offres |

# Conditions requises pour la conformité

Les implémentations de la nouvelle architecture Foosus devront respecter les conditions suivantes afin de garantir la cohérence, la qualité et la scalabilité de la plateforme.

## Conformité architecturale

Toute solution doit respecter les principes d’architecture définis (modularité, scalabilité, résilience).

Les services doivent être découplés et indépendants (architecture microservices).

Aucun composant ne doit introduire de dépendance forte avec un autre service.

Toute évolution majeure doit être validée dans le cadre de la gouvernance d’architecture.

## Conformité des échanges

Les services doivent pouvoir communiquer de manière fiable, standardisée et évolutive, afin de garantir la continuité de service et la compatibilité entre les différents composants de la plateforme.

Les échanges doivent permettre l’intégration avec des partenaires externes et la coexistence avec le système existant durant la phase de transition.

## Conformité des données

Les données doivent être gérées de manière cohérente et sécurisée, en garantissant leur intégrité, leur confidentialité et leur disponibilité.

Les services doivent être conçus de manière à éviter toute dépendance forte entre les données, afin de garantir la robustesse du système.

## Conformité des pratiques de livraison

Les évolutions de la plateforme doivent être déployées de manière régulière, fiable et sans interruption de service, afin de garantir une amélioration continue de l’expérience utilisateur.

Les équipes doivent être en capacité de corriger rapidement un problème en production.

## Conformité performance et disponibilité

La plateforme doit garantir un niveau de disponibilité conforme aux attentes d’un service e-commerce, même en cas de forte utilisation.

Les services critiques doivent offrir des performances permettant une expérience utilisateur fluide, notamment sur mobile.

L’architecture doit être capable de supporter la montée en charge liée à la croissance du nombre d’utilisateurs

## Conformité sécurité

La plateforme doit garantir un haut niveau de sécurité afin de protéger les données des utilisateurs et prévenir les accès non autorisés.

Les accès doivent être contrôlés et les actions tracées afin de garantir la transparence et la conformité.

## Conformité observabilité

Les services doivent être supervisés en continu afin de détecter rapidement les incidents et d’assurer la qualité de service.

Les équipes doivent disposer des informations nécessaires pour analyser les problèmes et améliorer la plateforme.

# Personnes adoptant l’architecture

Les parties prenantes suivantes s’engagent à adopter, respecter et promouvoir l’architecture définie pour la plateforme Foosus.

### Direction

| Rôle | Responsabilité | Engagement |
| --- | --- | --- |
| CEO (Ash Callum) | Garant de la vision business | Valide l’alignement stratégique de l’architecture |
| CIO (Natasha Jarson) | Responsable de la gouvernance IT | Assure la mise en œuvre et le respect des standards |
| CPO (Daniel Anthony) | Responsable produit | Garantit l’alignement entre architecture et besoins produit |

### Architecture & Technique

| Rôle | Responsabilité | Engagement |
| --- | --- | --- |
| Architecte d’Entreprise | Définition et gouvernance de l’architecture | Valide les décisions architecturales |
| Responsable Engineering (Pete Parker) | Implémentation technique | Garantit la conformité des développements |
| Tech Leads | Encadrement technique | Appliquent les standards dans les équipes. |

### Équipes opérationnelles

| Rôle | Responsabilité | Engagement |
| --- | --- | --- |
| Développeurs | Implémentation des services | Respect des standards d’architecture |
| DevOps / Ops | Déploiement et exploitation | Mise en place des pratiques CI/CD et monitoring |
| QA / Test | Validation qualité | Vérification de la conformité technique. |

### Utilisateurs métiers

| Rôle | Responsabilité | Engagement |
| --- | --- | --- |
| Product Managers | Définition des besoins | Respect des standards d’architecture |
| Support / Back-office | Utilisation des outils | Remontée des incidents et feedback |

# Fenêtre temporelle

## Court terme (0 – 6 mois)

Objectif : poser les fondations de la nouvelle architecture

- Mise en place de la gouvernance d’architecture

- Définition des standards (API, sécurité, DevOps)

- Développement des premiers services critiques (ex : recherche géolocalisée)

- Mise en place du pipeline CI/CD

- Déploiement du MVP sur une première zone géographique

Résultat attendu :

- Première version fonctionnelle de la nouvelle plateforme

- Coexistence avec le système existant

## Moyen terme (6 – 18 mois)

Objectif : montée en charge et extension fonctionnelle

- Extension des fonctionnalités (panier, commande, gestion utilisateurs)

- Déploiement sur plusieurs régions géographiques

- Amélioration des performances et de la résilience

- Intégration de partenaires externes (paiement, services tiers)

- Migration progressive des utilisateurs vers la nouvelle plateforme

Résultat attendu :

- Plateforme stable, scalable et utilisée à grande échelle

## Long terme (18 mois et +)

Objectif : optimisation et innovation continue

- Optimisation des performances globales

- Amélioration continue de l’expérience utilisateur

- Introduction de nouvelles fonctionnalités innovantes

- Internationalisation de la plateforme

- Réduction progressive de la dépendance au système legacy

Résultat attendu :

- Architecture mature, évolutive et entièrement adoptée

# Métriques Business de l’architecture

Les métriques suivantes permettent d’évaluer l’efficacité de l’architecture mise en place en lien direct avec les objectifs business de Foosus.

## KPI de croissance

| Indicateur | Objectif |  | Méthode de mesure |  | Lien avec l’architecture |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’utilisateurs |  |  | +10% |  | Outils analytics |  | Scalabilité de la plateforme |  |
| Nombre de producteurs |  |  | 4 / mois | CRM / back-office |  | Capacité à gérer l’offre locale |  |

## KPI de performance business

| Indicateur | Objectif |  | Méthode |  | Lien avec l’architecture |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps de réponse |  |  | < 2 sec |  | APM |  | Performance des services. |
| Taux de conversion |  |  | Augmentation | Analytics |  | UX + rapidité |  |
| Taux d’abandon recherche |  |  | Réduction |  | Tracking UX | Recherche géolocalisée |  |

## KPI d’innovation

| Indicateur | Objectif |  | Méthode |  | Lien avec l’architecture |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Time-to-market |  |  | < 1 semaine |  | CI/CD |  | Déploiement automatisé. |
| Nombre de releases |  |  | ≥ 1 / semaine | Pipeline |  | Architecture modulaire |  |
| Expérimentations produit |  |  | Augmentation | Feature flags | Flexibilité |  |

## KPI de fiabilité

| Indicateur | Objectif |  | Méthode |  | Lien avec l’architecture |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidents critiques |  |  | < 1 / mois |  | Monitoring |  | Résilience. |
| Disponibilité |  |  | > 98,9 % | Uptime monitoring |  | Architecture distribuée |  |
| MTTR |  |  | Réduction | ITSM | Observabilité |  |

## KPI opérationnels

| Indicateur | Objectif |  | Méthode |  | Lien avec l’architecture |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Throughput |  |  | Augmentation |  | Monitoring |  | Scalabilité. |
| Taux de succès transactions |  |  | ≥ 99,5 % | Logs |  | Robustesse |  |
| Temps de déploiement |  |  | Réduction | CI/CD | Automatisation |  |

Accords de service pour l’architecture (y compris accord du niveau de service [ANS])

## SLA — Services business

| ## Service | ## Engagement | ## Niveau Cible | ## Périmètre |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Recherche de producteurs | ## Service disponible en continu | ## ≥ 99,9 % | ## Web & mobile |
| ## Consultation des offres | ## Temps de réponse rapide | ## < 2 secondes | ## Catalogue |
| ## Inscription utilisateur | ## Processus fluide | ## ≥ 99 % succès | ## Mobile & web |
| ## Commande / panier | ## Transactions fiables. | ## ≥ 99,5 % succès | ## Paiement |
| ## Back-office | ## Accès sécurisé | ## 100 % authentifié | ## Admin |

## SLA — Services applicatifs

| ## Service | ## Objectif | ## Valeur Cible | ## Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| ## API de recherche | ## Latence | ## < 500 ms | ## APM |
| ## API utilisateur | ## Disponibilité | ## ≥ 99,9 % | ## Monitoring |
| ## API commande | ## Taux de succès | ## ≥ 99.5 % | ## Logs |
| ## Plateforme globale | ## Disponibilité | ## ≥ 99,9 % | ## Uptime |

## SLA — Déploiement & exploitation

| ## Service | ## Engagement | ## Objectif |
| --- | --- | --- |
| ## Déploiement | ## Fréquence minimale | ## ≥ 1 / semaine |
| ## Déploiement | ## Zéro interruption | ## 100 % |
| ## Incident critique | ## Temps de résolution (MTTR) | ## Réduction continue |
| ## Monitoring | ## Transactions fiables | ## 100 % services |

## SLA — Sécurité

| ## Service | ## Engagement | ## Objectif |
| --- | --- | --- |
| ## Authentification | ## Sécurisée | ## OAuth2 / OIDC |
| ## Données | ## Chiffrement | ## HTTPS / TLS |
| ## Accès | ## Traçabilité | ## Logs obligatoires |
| ## Sécurité | ## Surveillance incidents | ## Continue |

# Personnes approuvant ce plan

| Validateur | Domaine de responsabilité | Date |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ash Callum (CEO) | Vision stratégique et validation business globale. |  |
| Natasha Jarson (CIO) | Gouvernance IT et conformité de l’architecture |  |
| Daniel Anthony (CPO) | Alignement produit et besoins business |  |
| Pete Parker (Responsable Engineering) | Faisabilité technique et implémentation |  |
| Michaël Dutheil (Architecte) | Définition et validation de l’architecture |  |