# Contrat de Conception et de Développement de l’Architecture

- Projet : Architecture de la plateforme Foosus – Approvisionnement alimentaire géolocalisé

- Client : Foosus

- Préparé par :  Michaël Dutheil

Note : Ce document fournit un modèle générique. Il pourra nécessiter des modifications pour correspondre à un client et une situation de projet spécifiques.

# Table des matières

Contrat de Conception et de Développement de l’Architecture	1

Objet de ce document	3

Introduction et Contexte	4

La Nature de l’accord	4

Objectifs et périmètre	5

Objectifs	5

Périmètre	6

Parties prenantes, préoccupations et visions	7

Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises	8

Description	8

Principes stratégiques	9

Référence aux Conditions requises pour l’architecture	10

Livrables architecturaux	10

Développement de l’architecture	11

Mesures de l’architecture cible	12

Livraison de l’architecture et métriques business	12

Phases de livraison définies	13

Synthèse	13

Plan de travail commun priorisé	14

Item de travail 1 - Cadrage et vision d’architecture	14

Item de travail 2 – Gestion des exigences	14

Item de travail 3 – Définition de l’architecture cible	15

Item de travail 3 : Activités	15

Item de travail 4 – Opportunités, solutions et migration	16

Item de travail 5 – Gouvernance de l’implémentation	16

Item de travail 6 – Gestion du changement	17

Plan de communication	18

Évènements	18

Canaux	18

Formats	19

Contenu	19

Rythme de communication	19

Risques et facteurs de réduction	20

Structure de gouvernance	20

Analyse des risques	21

Hypothèses	22

Critères d’acceptation et procédures	23

Métriques et KPIs de l’État Cible de l’Architecture	23

Métriques de livraison de l’architecture et du business	24

Procédure d’acceptation	25

Procédures de changement de périmètre	27

Conditions requises pour la conformité	28

Développement et propriété de l’architecture	28

Rôles et responsabilités	29

Calendrier	29

Phases de livrables définies	30

Personnes approuvant ce plan	31

# Objet de ce document

Les Contrats d’Architecture sont les accords communs entre les partenaires de développement et les sponsors sur les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif d’une architecture. L’implémentation réussie de ces accords sera livrée grâce à une gouvernance de l’architecture efficace (voir TOGAF Partie VII, Gouvernance de l’architecture). En implémentant une approche dirigée du management de contrats, les éléments suivants seront garantis :

- Un système de contrôle continu pour vérifier l’intégrité, les changements, les prises de décisions, et l’audit de toutes les activités relatives à l’architecture au sein de l’organisation.

- L’adhésion aux principes, standards et conditions requises des architectures existantes ou en développement

- L’identification des risques dans tous les aspects du développement et de l’implémentation des/de l’architecture(s), y compris le développement interne en fonction des standards acceptés, des politiques, des technologies et des produits, de même que les aspects opérationnels des architectures de façon à ce que l’organisation puisse poursuivre son business au sein d’un environnement résilient.

  - Un ensemble de processus et de pratiques qui garantissent la transparence, la responsabilité et la discipline au regard du développement et de l’utilisation de tous les artefacts architecturaux

  - Un accord formel sur l’organe de gouvernance responsable du contrat, son degré d’autorité, et le périmètre de l’architecture sous la gouvernance de cet organe

Ceci est une déclaration d’intention signée sur la conception et le développement de l’architecture d’entreprise, ou de parties significatives de celles-ci, de la part d’organisations partenaires, y compris les intégrateurs système, fournisseurs d’applications, et fournisseurs de service.

De plus en plus, le développement d’un ou plusieurs domaine(s) d’architecture (business, données, application, technologie) peut être externalisé, avec la fonction d’architecture de l’entreprise fournissant une vue d’ensemble de l’architecture d’entreprise globale, ainsi que la coordination et le contrôle de l’effort total. Dans certains cas, même ce rôle de supervision peut être externalisé, bien que la plupart des entreprises préfèrent conserver cette responsabilité clé en interne.

Quelles que soient les spécificités des dispositions d’externalisation, les dispositions elles-mêmes seront normalement gouvernées par un Contrat d’Architecture qui définit les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif de l’architecture développée, ainsi que les processus de collaboration pour les partenaires du développement de l’architecture.

# Introduction et Contexte

Le projet Foosus s’inscrit dans une phase de transformation majeure visant à concevoir une nouvelle plateforme d’approvisionnement alimentaire géolocalisé.

La plateforme actuelle, bien qu’ayant permis une croissance rapide de l’entreprise, présente aujourd’hui plusieurs limites structurelles :

- Une forte hétérogénéité technologique issue d’expérimentations successives

- Une dette technique importante

- Des incidents fréquents en production

- Une difficulté à intégrer et déployer rapidement de nouvelles fonctionnalités

Dans ce contexte, Foosus souhaite mettre en place une nouvelle architecture capable de :

- Soutenir la croissance de la base d’utilisateurs

- Permettre une expansion multi-régions

- Garantir la disponibilité et la performance de la plateforme

- Favoriser l’innovation rapide des équipes produit

Le présent contrat de conception et de développement de l’architecture formalise les engagements entre les parties prenantes (architecture, engineering, produit et direction) afin de garantir la mise en œuvre d’une architecture cohérente, scalable et conforme aux objectifs business.

# La Nature de l’accord

Le présent contrat de conception et de développement de l’architecture constitue un accord formel entre les différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de l’architecture cible de la plateforme Foosus.

Cet accord définit :

- Les responsabilités des équipes architecture, engineering, produit et direction

- Les engagements en matière de conformité architecturale

- Les modalités de collaboration et de gouvernance

- Les mécanismes de contrôle, de validation et de suivi de l’architecture

Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la gouvernance de l’architecture d’entreprise et vise à garantir que toutes les activités de développement respectent :

- Les principes d’architecture définis

- Les standards techniques et organisationnels

- Les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles identifiées

Il formalise également le rôle de la fonction architecture comme autorité de gouvernance, responsable de :

- La validation des décisions architecturales

- Le contrôle de la conformité des implémentations

- La gestion des écarts et des demandes de changement

Les équipes de développement s’engagent à implémenter les solutions en respectant les orientations définies dans les artefacts d’architecture, notamment :

- La Déclaration de Travail d’Architecture

- La Spécification des Conditions Requises

- Les standards et lignes directrices d’implémentation

Ce contrat établit enfin un cadre de collaboration structuré permettant :

- D’assurer l’alignement continu entre les objectifs business et les solutions techniques

- De réduire les risques liés à la dette technique et aux incohérences d’architecture

- De garantir une évolution maîtrisée, progressive et scalable de la plateforme Foosus

# Objectifs et périmètre

## Objectifs

Les objectifs business de ce Travail d’Architecture sont les suivants :

### Objectif Business 1

#### Croissance de la base utilisateurs

Augmenter le nombre d’adhésions d’utilisateurs de +10% par jour, afin de soutenir la croissance de la plateforme et renforcer son attractivité sur le marché.

### Objectif Business 2

#### Développement de l’offre locale

Augmenter le nombre de producteurs inscrits en passant de 1.4 à 4 par mois, afin d’enrichir l’offre alimentaire locale et améliorer la valeur de la marketplace.

### Objectif Business 3

Accélération du time-to-market

Réduire le délai moyen de mise en production des nouvelles fonctionnalités de 3,5 semaines à moins d’une semaine, afin de permettre au équipes produit d’innover rapidement.

### Objectif Business 4

Amélioration de la fiabilité

Réduire le nombre d’incidents critiques en production de plus de 25 par mois à moins de 1, afin de garantir une expérience utilisateur fiable et continue.

### Objectif Business 5

#### Scalabilité et expansion

Mettre en place une architecture capable de supporter une expansion multi-régions (villes, pays), tout en garantissant performance, disponibilité et adaptation aux contraintes locales.

## Périmètre

Le périmètre du présent contrat couvre la conception, le développement et la gouvernance de l’architecture cible de la plateforme Foosus, incluant :

- La définition de l’architecture cible (business, applicative, data et technique)

- La mise en place des principes, standards et exigences d’architecture

- La gouvernance des développements et le contrôle de conformité

- La définition des modalités de collaboration entre les équipes

- La gestion de la migration progressive depuis la plateforme existante

La plateforme actuelle reste en fonctionnement en mode maintenance durant la transition, afin de garantir la continuité de service.

### Parties prenantes, préoccupations et visions

Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions, ou perspectives.

| Partie prenante | Préoccupation | Vision |
| --- | --- | --- |
| CEO (Ash Callum) | Croissance, compétitivité, expansion | Plateforme scalable capable de soutenir une forte croissance et l’expansion internationale |
| CIO (Natasha Jarson) | Dette technique, gouvernance, cohérence | Architecture standardisée, gouvernée et durable |
| CPO (Daniel Anthony) | Innovation produit, time-to-market | Architecture favorisant l’expérimentation rapide et le déploiement continu |
| Responsable Engineering (Pete Parker) | Complexité technique, maintenabilité | Architecture modulaire, découplée et facilement maintenable |
| Équipes de développement | Autonomie, vélocité, clarté technique | Cadre d’architecture clair permettant autonomie sans perte de cohérence |
| Consommateurs | Expérience utilisateur, performance. | Plateforme rapide, accessible et géolocalisée |
| Producteurs / fournisseurs | Visibilité, simplicité d’utilisation | Plateforme simple pour publier et gérer leurs offres |
| Direction business | ROI, performance globale | Architecture alignée avec les objectifs business et les KPI |

Conclusion du périmètre

Le présent contrat couvre l’ensemble des dimensions nécessaires à la mise en œuvre d’une architecture cible alignée avec les objectifs business de Foosus, tout en garantissant une gouvernance efficace et une collaboration fluide entre les équipes.

Il vise à assurer un équilibre entre :

- Innovation rapide (attendue par les équipes produit)

- Maîtrise technique (attendue par l’engineering)

- Alignement stratégique (attendu par la direction)

# Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises

## Description

L’architecture cible de Foosus vise à soutenir la transformation de la plateforme actuelle vers une solution plus cohérente, scalable et gouvernée, capable de répondre aux ambitions de croissance de l’entreprise. Cette architecture doit permettre de connecter consommateurs, producteurs et artisans locaux à travers une plateforme e-commerce géolocalisée, accessible sur mobile et desktop, et déployable progressivement sur plusieurs régions.

La cible architecturale repose sur une approche modulaire, favorisant le découplage des services, la maîtrise de la dette technique et la capacité d’évolution continue. Elle doit permettre à Foosus de faire coexister, pendant une phase transitoire, la plateforme existante et la nouvelle plateforme, afin d’éviter toute rupture d’activité et de limiter les risques liés à une migration brutale

Cette architecture doit également répondre à plusieurs enjeux structurants pour l’entreprise :

- Supporter la recherche géolocalisée de producteurs et d’artisans locaux ;

- Garantir la disponibilité et la performance de la plateforme, y compris en cas de montée en charge ;

- Permettre des déploiements fréquents sans interruption de service ;

- Offrir un cadre technique suffisamment standardisé pour faciliter la maintenance et la collaboration entre équipes ;

- Conserver une capacité forte d’expérimentation produit, en cohérence avec la culture Agile et Lean de Foosus.

L’architecture cible couvre les dimensions business, applicative, data et technique. Elle constitue le cadre de référence pour les décisions de conception et de développement, ainsi que pour l’évaluation de la conformité des implémentations futures.

## Principes stratégiques

Le principes stratégiques suivants guident la conception et le développement de l’architecture Foosus :

1. Soutenir la croissance du business

L’architecture doit être conçue pour accompagner l’augmentation du nombre d’utilisateurs, l’élargissement de l’offre de producteurs et l’expansion vers de nouvelles zones géographiques, sans dégradation majeure des performances ni multiplication des incidents.

2. Favoriser la modularité et le découplage

Les solutions doivent être organisées en composants ou services faiblement couplés, afin de faciliter la maintenance, limiter les dépendances entre équipes et réduire les effets de bord lors des évolutions. Ce principe est essentiel pour sortir de l’hétérogénéité historique de la plateforme.

3. Permettre l’innovation rapide

L’architecture doit soutenir l’expérimentation produit, l’itération rapide et la livraison fréquente de nouvelles fonctionnalités. Elle ne doit pas devenir un frein au time-to-market, mais au contraire fournir un cadre stable qui sécurise l’innovation.

4. Assurer la résilience et la disponibilité

Les services critiques doivent rester accessibles en continu, y compris en cas de surcharge ou d’incident partiel. L’architecture doit donc intégrer des mécanismes de résilience, de supervision et de reprise afin de limiter l’impact des défaillances sur l’expérience utilisateur.

5. Standardiser sans bloquer l’autonomie

Foosus doit conserver la capacité d’initiative de ses équipes tout en réduisant les dérives techniques et la dette accumulée. L’architecture doit donc fournir un cadre commun de principes, de standards et de règles de conformité, sans imposer une rigidité excessive incompatible avec la culture de l’entreprise.

6. Concevoir la sécurité comme une exigence native

La sécurité ne doit plus être traitée après coup. Elle doit être intégrée dès la conception des composants, des échanges et des accès, afin de protéger les utilisateurs, les données et l’image de marque de Foosus.

7. Organiser une migration progressive

La transformation vers la nouvelle architecture doit être conduite de manière incrémentale, avec coexistence du legacy et de la cible, afin de maintenir l’activité, réduire les risques et permettre une montée en charge progressive des nouvelles capacités.

## Référence aux Conditions requises pour l’architecture

La présente architecture s’appuie sur la Spécification des Conditions Requises pour l’Architecture, qui constitue le référentiel principal de conformité pour la conception et le développement de la solution cible. Ce document formalise les exigences fonctionnelles, non fonctionnelles, les objectifs de niveau de service, les standards d’implémentation, les contraintes, les hypothèses et les exigences d’interopérabilité applicables à la plateforme Foosus.

À ce titre, les implémentations relevant du présent contrat devront démontrer leur conformité aux exigences suivantes :

Prise en charge de la recherche géolocalisée, du calcul de distance et de plusieurs types d’utilisateurs ;

- Accessibilité de la plateforme sur mobile et desktop.

- Capacité de déploiement progressif par zone géographique.

- Coexistence avec la plateforme existante durant la transition.

- Disponibilité cible supérieure à 99,9 % ;

- Temps de réponse inférieur à 2 secondes sur les services critiques ;

- Déploiement sans interruption de service ;

- Extensibilité multi-régions ;

- Sécurité intégrée par défaut ;

- Réduction de la dette technique par standardisation et gouvernance.

Les standards et lignes directrices d’implémentation définis dans cette spécification devront également être respectés, notamment en matière :

- D’API documentées et versionnées ;

- D’authentification sécurisée ;

- De logs structurés et de monitoring ;

- D’automatisation CI/CD ;

- De rollback, résilience et observabilité ;

- De contrôle de conformité avant mise en production.

Toute dérogation à ces conditions requises devra faire l’objet d’une analyse d’impact, d’une validation par la gouvernance d’architecture et d’une traçabilité documentaire formelle dans le dépôt d’architecture Foosus. Cette référence garantit que les développements réalisés dans le cadre du contrat restent alignés avec les objectifs business, les principes stratégiques et la cible architecturale définie pour l’entreprise.

# Livrables architecturaux

Les livrables architecturaux définis dans le cadre du présent contrat ont pour objectif de fournir un cadre structuré pour la conception, la gouvernance, la mise en œuvre et le suivi de l’architecture cible de Foosus. Ils doivent permettre de satisfaire les conditions requises business et techniques du projet, notamment en matière de croissance, de scalabilité, de réduction des incidents, d’amélioration du time-to-market et de soutien à l’innovation produit.

Les livrables suivants constituent les principaux artefacts attendus.

Livrable architectural; Description; Contribution aux objectifs business. Vision d’architecture; Formalise la cible globale de transformation de Foosus et l’alignement avec la stratégie de croissance; Garantit l’alignement entre architecture et ambitions business. Déclaration de Travail d’Architecture; Définit le périmètre, la gouvernance, les rôles, le plan de travail et les critères d’acceptation; Cadre formel pour piloter la transformation de la plateforme. Spécification des Conditions Requises pour l’Architecture; Formalise les exigences fonctionnelles, non fonctionnelles, SLA/SLO/SLI, contraintes et hypothèses; Traduit les objectifs business en exigences mesurables pour les équipes. Document de Définition de l’Architecture; Décrit les architectures Business, Data, Applicative et Technique cibles; Donne une cible claire pour construire une plateforme cohérente et scalable. Architecture Roadmap; Définit les étapes de transformation entre l’existant et la cible; Permet une migration progressive sans rupture d’activité. Implémentation and Migration Plan; Décrit les incréments de livraison, dépendances, priorités et trajectoire de migration; Réduit les risques de transformation et sécurise la continuité business. Architecture Contract; Formalise les engagements de conformité entre architecture et delivery; Garantit que les développements restent alignés avec les objectifs du projet. Compliance Assessment; Évalue le respect des principes, standards et exigences de l’architecture; Réduit la dette technique et les écarts d’implémentation. Architecture Décision Records (ADR); Trace les décisions structurantes prises au cours du projet; Améliore la traçabilité, la cohérence et la gouvernance. Diagrammes et vues d’architecture; Représentent les composants, flux, dépendances et déploiements; Facilite la compréhension commune entre business, produit et engineering.

## Développement de l’architecture

Le développement de l’architecture Foosus s’appuie sur une approche itérative issue de TOGAF ADM, adaptée au contexte Agile et Lean de l’entreprise. Cette approche vise à produire des livrables successifs permettant d’analyser l’existant, de définir l’architecture cible, puis d’encadrer sa mise en œuvre et son évolution.

Le développement de l’architecture couvre notamment :

- La formalisation de la vision et des principes d’architecture ;

- La qualification et le suivi des exigences ;

- La définition de l’architecture cible sur les volets business, data, applicatif et technique ;

- La construction de la roadmap de transformation ;

- La mise en place des mécanismes de gouvernance et de contrôle de conformité ;

- La gestion continue des changements et des écarts.

Cette démarche permet à Foosus de sécuriser la transformation de sa plateforme tout en conservant sa capacité d’expérimentation rapide et de livraison continue.

## Mesures de l’architecture cible

L’architecture cible sera évaluée à partir d’indicateurs mesurables permettant de vérifier qu’elle répond bien aux objectifs de performance, de disponibilité, de scalabilité et de maintenabilité définis dans les exigences du projet. Ces mesures constituent des critères de validation de la qualité de la cible architecturale.

| Mesure de l’architecture cible | Technique de mesure | Valeur cible |
| --- | --- | --- |
| Disponibilité des services critiques | Monitoring de production | > 99,9 % |
| Temps de réponse des services critiques | APM, tests de charge | < 2 secondes |
| Disponibilité en mode dégradé | Tests de résilience | Validation obligatoire |
| Déploiement sans interruption | Vérification pipeline / tests de rollback | 100 % des déploiements majeurs |
| Scalabilité horizontale | Tests de charge et de montée en charge | Validation multi-régions |
| Taux de conformité aux standards d’architecture | Revue de conformité | 100 % sur les composants critiques |
| Observabilité des services | Vérification logs, métriques, Dashboard | Couverture complète des services critiques |
| Sécurité des échanges et accès | Revue sécurité / audit | Conformité aux exigences définies |

Ces mesures traduisent les exigences non fonctionnelles de Foosus en critères concrets d’évaluation de l’architecture cible.

## Livraison de l’architecture et métriques business

La livraison de l’architecture ne sera pas considérée comme réussie sur la seule base de la production documentaire. Elle devra démontrer sa capacité à soutenir les résultats business attendus par Foosus. Les métriques business suivants seront utilisés pour évaluer cette contribution.

| Métrique business | Technique de mesure | Valeur cible | Contribution attendue de l’architecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’adhésions d’utilisateurs par jour | Analytics / back-office | +10 % | Meilleure expérience, meilleure performance, meilleure disponibilité |
| Nombre de producteurs inscrits | CRM / back-office | 4 par mois | Plateforme plus accessible, plus fiable et mieux adaptée aux fournisseurs |
| Délai moyen de mise en production | Pipeline CI/CD | < 1 semaine | Architecture modulaire et déploiements automatisés |
| Incidents critiques P1 | Monitoring / ITSM | < 1 par mois | Architecture plus résiliente, mieux gouvernée |
| Disponibilité de la plateforme | Outils de supervision | > 99,9 % | Réduction des interruptions de service |
| Performance perçue utilisateur | APM / UX analytics | < 2 secondes sur services critiques | Meilleure fluidité de l’expérience web et mobile |

## Phases de livraison définies

Les livrables architecturaux seront produits et validés progressivement selon les phases suivantes, en cohérence avec le plan de travail défini dans la Déclaration de Travail d’Architecture.

| Phase | Livrables principaux | Finalité |
| --- | --- | --- |
| Phase Préliminaire | Principes d’architecture, gouvernance | Installer le cadre de décision et de pilotage |
| Phase A – Vision | Vision d’architecture, Statement of Architecture Work, plan de communication | Définir la cible stratégique et le périmètre |
| Gestion des exigences | Architecture Requirements Spécification, catalogue d’exigences, KPI | Formaliser les besoins et critères de succès |
| Phases B/C/D – Architecture cible | Architecture Définition Document, vues business/data/applicative/technique | Décrire la solution cible |
| Phases E/F – Opportunités et migration | Roadmap, migration plan, building blocks | Organiser la transformation progressive |
| Phase G – Gouvernance de l’implémentation | Architecture Contrat, Compliance Assessment | Encadrer et contrôler les développements |
| Phase H – Gestion du changement | Change Requests, mises à jour architecture | Maintenir l’architecture dans la durée |

## Synthèse

Les livrables architecturaux définis dans le cadre du présent contrat constituent le socle documentaire, décisionnel et de gouvernance nécessaire à la réussite de la transformation de Foosus. Ils ne sont pas produits pour eux-mêmes, mais pour garantir que la future architecture :

- Soutient la croissance de l’entreprise ;

- Améliore la fiabilité et la performance de la plateforme ;

- Réduit la dette technique ;

- Accélère la livraison des fonctionnalités ;

- Reste gouvernée, cohérente et évolutive dans le temps.

# Plan de travail commun priorisé

Cette section décrit les activités et les livrables nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et à la gouvernance de l’architecture cible de Foosus.

## Item de travail 1 - Cadrage et vision d’architecture

### Item de travail 1 : Activités

- Analyse du contexte business et technique

- Identification des parties prenantes

- Définition des objectifs stratégiques

- Définition du périmètre du projet

- Mise en place de la gouvernance d’architecture

- Définition des principes d’architecture

### Item de travail 1 : Livrables

Les produits de travail suivants seront créés :

- Vision d’architecture
Décrit la cible globale de transformation et l’alignement avec les objectifs business

- Déclaration de Travail d’Architecture
Formalise le périmètre, la gouvernance, les rôles et le plan global du projet

- Cartographie des parties prenantes
Identifie les acteurs clés, leurs préoccupations et leurs attentes

- Principes d’architecture
Définit les règles structurantes guidant toutes les décisions techniques

## Item de travail 2 – Gestion des exigences

### Item de travail 2 : Activités

- Identification des exigences fonctionnelles

- Identification des exigences non fonctionnelles

- Analyse des contraintes et hypothèses

- Définition des KPI et critères de succès

- Priorisation des exigences

### Item de travail 2 : Livrables

Les produits de travail suivants seront créés :

- Spécification des Conditions Requises pour l’Architecture
Formalise les exigences, SLA/SLO/SLI, contraintes et hypothèses

- Catalogue des exigences
Liste structurée des exigences avec priorisation

- Métriques et critères de conformité
Définit les indicateurs permettant de mesurer le succès

## Item de travail 3 – Définition de l’architecture cible

## Item de travail 3 : Activités

- Identification des capacités business

- Définition des services applicatifs

- Modélisation des données

- Définition de l’architecture technique

- Alignement avec les besoins produit

### Item de travail 3 : Livrables

Les produits de travail suivants seront créés :

- Document de Définition de l’Architecture
Décrit les architectures business, data, applicative et technique

- Modèles de données
Décrit les entités clés (utilisateurs, fournisseurs, offres, commandes)

- Diagrammes d’architecture
Représente les composants, flux et interactions

## Item de travail 4 – Opportunités, solutions et migration

### Item de travail 4 : Activités

- Identification des solutions techniques

- Définition des Architecture Building Blocks et Solution Building Blocks

- Élaboration de la roadmap

- Planification de la migration progressive

- Analyse des dépendances

### Item de travail 4 : Livrables

Les produits de travail suivants seront créés

- Architecture Roadmap
Décrit les étapes de transformation de l’existant vers la cible

- Implémentation and Migration Plan
Planifie les incréments de livraison et la migration progressive

- Catalogue des solutions techniques
Liste les choix technologiques retenus

## Item de travail 5 – Gouvernance de l’implémentation

### Item de travail 5 : Activités

- Définition des contrats d’architecture

- Mise en place des processus de revue d’architecture

- Suivi de la conformité des développements

- Validation des implémentations avant mise en production

| Domaine | Validation attendue |
| --- | --- |
| Architecture | Respect des principes d’architecture (modularité, découplage, scalabilité) |
| API | API documentées et versionnées (OpenAPI, /v1/) |
| Sécurité | Authentification sécurisée (OAuth2/OIDC), échanges HTTPS |
| Qualité | Code Review validée et tests automatisés exécutés |
| CI/CD | Pipeline CI/CD opérationnel avec déploiement automatisé |
| Résilience | Mécanisme de rollback et gestion des erreurs validés |
| Observabilité | Logs structurés, métriques et monitoring disponibles |
| Performance | Temps de réponse conforme aux SLO (< 2 secondes) |
| Conformité | Validation réalisée en revue d’architecture avant PROD |

### Item de travail 5 : Livrables

Les produits de travail suivants seront créés :

- Architecture Contract
Formalise les engagements entre architecture et équipes de développement

- Compliance Assessment
Évalue la conformité des implémentations

- Architecture Decision Records (ADR)
Trace les décisions architecturales

## Item de travail 6 – Gestion du changement

### Item de travail 6 : Activités

- Gestion des demandes de changement

- Analyse d’impact

- Mise à jour des artefacts d’architecture

- Suivi des évolutions

### Item de travail 6 : Livrables

Les produits de travail suivants seront créés :

- Change Requests
Documente les demandes d’évolution

- Mises à jour de l’architecture
Maintient la cohérence de l’architecture dans le temps

- Historique des décisions
Assure la traçabilité des évolutions

Priorisation du plan de travail

Le plan de travail est priorisé selon une logique de valeur business et de réduction des risques :

- Cadrage et vision → garantir l’alignement stratégique

- Exigences → sécuriser les besoins et critères de succès

- Architecture cible → définir une solution cohérente

- Migration et roadmap → organiser la transformation

- Gouvernance → contrôler la qualité et la conformité

- Changement → assurer la durabilité et l’évolution

Cette priorisation permet :

- De sécuriser les fondations du projet

- De réduire les risques de dérive

- De garantir une livraison progressive et maîtrisée

# Plan de communication

Le plan de communication définit les modalités d’échange entre les parties prenantes du projet afin de garantir l’alignement continu entre les équipes business, produit, architecture et engineering.

Il vise à assurer :

- La diffusion claire de la vision et des décisions d’architecture

- La coordination des équipes dans un contexte Agile

- La transparence sur l’avancement, les risques et les changements

- La compréhension et l’appropriation de l’architecture par les équipes

La communication constitue un levier essentiel pour maintenir la cohérence de l’architecture tout en permettant aux équipes de conserver leur autonomie et leur capacité d’innovation.

## Évènements

Les évènements suivants structurent la communication autour du projet d’architecture :

| Évènement | Participants | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Revue d’architecture | Architecte, Engineering, Tech Leads | Valider les décisions architecturales et assurer la cohérence globale |
| Réunion d’alignement produit | Architecture, Product | Aligner l’architecture avec les besoins fonctionnels |
| Comité de pilotage (COPIL) | Direction, CIO, CPO, Engineering, Architect | Suivi stratégique du projet et arbitrage |
| Revue de sprint / itération | Product, Engineering | Suivi des développements et feedback rapide |
| Revue de conformité | Architecture, Engineering | Vérifier le respect des standards avant mise en production |
| Gestion des changements (Change Review) | Architecture, Product, Engineering | Évaluer et valider les demandes de changement |

## Canaux

La communication du projet s’appuie sur les canaux suivants :

- Réunions synchrones
(revues d’architecture, COPIL, réunions produit)

- Dépôt d’architecture (GitHub ou équivalent)
Source officielle des documents, décisions et artefacts

- Messagerie interne (Slack, Teams, etc.)
Communication rapide et coordination quotidienne

- Documentation partagée (Wiki / Confluence)
Centralisation des connaissances et des bonnes pratiques

## Formats

Les informations sont diffusées sous différents formats afin de s’adapter aux besoins des parties prenantes :

- Documents d’architecture
(vision, exigences, contrats, spécifications)

- Diagrammes d’architecture
(vues applicatives, data, techniques)

- Architecture Décision Records (ADR)
Documentation des décisions structurantes

- Comptes rendus de réunion
Suivi des décisions et actions

- Présentations
Communication synthétique à la direction ou aux équipes

## Contenu

La communication porte principalement sur :

- La vision d’architecture et les objectifs du projet

- Les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

- Les décisions architecturales et leurs impacts

- Les principes et standards d’architecture

- La roadmap de transformation

- Les risques identifiés et plans de mitigation

- Les changements et évolutions de l’architecture

## Rythme de communication

Le rythme de communication est adapté aux enjeux du projet et à l’organisation Agile de Foosus :

| Type de communication | Fréquence |
| --- | --- |
| Revue d’architecture | Hebdomadaire |
| Réunion d’alignement produit | Hebdomadaire |
| Revue de sprint | Toutes les 2 semaines |
| Comité de pilotage | Mensuel |
| Revue de conformité | Avant chaque mise en production |
| Communication informelle (messagerie) | Continue |

# Risques et facteurs de réduction

## Structure de gouvernance

La gouvernance de l’architecture Foosus est mise en place afin de garantir la cohérence des décisions, la maîtrise des risques et l’alignement entre les objectifs business et les implémentations techniques.

Elle repose sur une organisation collaborative impliquant les fonctions clés de l’entreprise :

- CIO (Direction des Systèmes d’Information)
Responsable de la gouvernance globale de l’architecture et des arbitrages stratégiques

- Architecture Lead
Responsable de la définition de l’architecture, de la validation des décisions et du suivi de conformité

- Responsable Engineering
Garant de la faisabilité technique et de la mise en œuvre des solutions

- Product Manager / CPO
Responsable de l’alignement entre les besoins business et les solutions proposées

- Tech Leads / équipes de développement
Responsables de l’implémentation conforme aux standards et principes d’architecture

Instances de gouvernance

Les instances suivantes structurent la gouvernance :

- Revue d’architecture (hebdomadaire)
Validation des décisions architecturales

- Comité de pilotage (mensuel)
Suivi stratégique, arbitrage des priorités et gestion des risques majeurs

- Revue de conformité (avant mise en production)
Vérification du respect des exigences et standards

- Processus de gestion des changements
Analyse d’impact et validation des évolutions

Objectifs de la gouvernance

La gouvernance vise à :

- Garantir le respect des principes et standards d’architecture

- Réduire la dette technique

- Assurer la qualité et la cohérence des implémentations

- Anticiper et gérer les risques du projet

- Maintenir un équilibre entre innovation rapide et maîtrise technique

## Analyse des risques

Les risques identifiés ci-dessous concernent la conception, la mise en œuvre et l’évolution de l’architecture Foosus.

| ID | Risque | Gravité | Probabilité | Facteur de réduction | Propriétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Complexité de la migration entre l’existant et la nouvelle architecture | Élevée | Moyenne | Mise en place d’une migration progressive avec coexistence des systèmes | Architecture Lead |
| 2 | Mauvais découpage des services (microservices trop complexes ou mal définis) | Élevée | Moyenne | Définition de standards d’architecture et validation en revue | Responsable Engineering |
| 3 | Résistance au changement des équipes techniques | Moyenne | Moyenne | Communication, formation et implication des équipes dans les décisions | CIO |
| 4 | Non alignement entre besoins business et solutions techniques | Élevée | Faible | Réunions régulières d’alignement produit / architecture | CPO |
| 5 | Incapacité à supporter la montée en charge (scalabilité) | Élevée | Faible | Tests de charge, architecture scalable dès la conception | Architecture Lead |
| 6 | Accumulation de dette technique dans la nouvelle architecture | Élevée | Moyenne | Mise en place de règles de gouvernance et revues de conformité | Architecture Lead |
| 7 | Déploiements défaillants impactant la production | Élevée | Moyenne | CI/CD, rollback, tests automatisés | Responsable Engineering |
| 8 | Manque de visibilité sur les performances et incidents | Moyenne | Moyenne | Mise en place d’outils de monitoring et observabilité | Engineering |
| 9 | Problèmes de sécurité (fuite de données, accès non autorisé) | Élevée | Faible | Intégration de la sécurité dès la conception (security by design) | CIO |
| 10 | Dépendance à des technologies ou partenaires externes | Moyenne | Faible | Choix de standards ouverts et architecture découplée | Architecture Lead |

# Hypothèses

Les hypothèses suivantes ont été formulées afin de cadrer le travail d’architecture et de définir les conditions dans lesquelles la solution cible pourra être conçue et mise en œuvre.

Ces hypothèses constituent des éléments structurants du projet. Si elles s’avèrent incorrectes, elles peuvent impacter significativement l’architecture, les délais, les coûts ou les objectifs business.

| ID | Hypothèse | Impact | Propriétaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La plateforme existante restera opérationnelle pendant la transition | Permet une migration progressive sans interruption de service | CIO |
| 2 | La migration vers la nouvelle architecture sera réalisée de manière incrémentale | Réduit les risques liés à une transformation globale du système | Architecture Lead |
| 3 | Les équipes adopteront les nouveaux standards (CI/CD, architecture, sécurité) | Conditionne la réussite de la transformation et la réduction de la dette technique | Responsable Engineering |
| 4 | Les équipes produit et techniques collaboreront étroitement | Garantit l’alignement entre besoins business et implémentation technique | CPO |
| 5 | La croissance du nombre d’utilisateurs se poursuivra | Justifie les choix d’architecture orientés scalabilité | Direction Business |
| 6 | La géolocalisation restera une fonctionnalité centrale du produit | Influence fortement les choix d’architecture (data, performance, services) | Product Manager |
| 7 | Les technologies choisies resteront pertinentes à moyen terme | Impact sur la maintenabilité et la pérennité de la plateforme | Architecture Lead |
| 8 | Les utilisateurs adopteront progressivement la nouvelle plateforme | Permet une montée en charge progressive et sécurisée | CPO |
| 9 | Les ressources (humaines et techniques) seront disponibles sur la durée du projet | Impact sur les délais et la capacité à livrer | CIO |
| 10 | Les partenaires externes (paiement, services tiers) seront disponibles et fiables | Impact sur certaines fonctionnalités clés de la plateforme | Responsable Engineering |

# Critères d’acceptation et procédures

## Métriques et KPIs de l’État Cible de l’Architecture

| Métrique | Technique de mesure | Valeur cible | Justification | Notes supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilité des services critiques | Monitoring (uptime, SLA) | > 99,9 % | Garantir un service accessible en continu | Critique pour une plateforme e-commerce |
| Temps de réponse des services critiques | APM / tests de charge | < 2 secondes | Assurer une expérience utilisateur fluide | Important pour mobile et connexions lentes |
| Taux de succès des transactions | Logs / monitoring | > 99,5 % | Fiabilité des opérations (commande, inscription) | Impact direct sur le business |
| Déploiement sans interruption | CI/CD + tests de rollback | 100 % des déploiements majeurs | Garantir la continuité de service | Objectif clé Foosus |
| Scalabilité multi-régions | Tests de charge | Validation réussie | Supporter l’expansion géographique | Doit être testé régulièrement |
| Résilience des services | Tests de chaos / failover | Validation obligatoire | Maintenir service en cas de panne | Mode dégradé attendu |
| Taux de conformité aux standards | Revue d’architecture | 100 % sur composants critiques | Limiter la dette technique | Contrôlé avant mise en production |
| Observabilité des services | Vérification logs / métriques | Couverture complète | Permet monitoring et debug | Nécessaire pour SLI/SLO |
| Sécurité des accès et données | Audit sécurité | Conforme | Protection des utilisateurs | RGPD + image de marque |

Les métriques suivantes permettent d’évaluer si l’architecture cible répond aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies pour la plateforme Foosus.

## Métriques de livraison de l’architecture et du business

Ces métriques permettent d’évaluer l’impact réel de l’architecture sur la performance business et la capacité de livraison des équipes.

| Métrique | Technique de mesure | Valeur cible | Justification | Notes supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’adhésions d’utilisateurs | Analytics | +10 % | Mesurer la croissance de la plateforme | KPI business clé |
| Nombre de producteurs inscrits | CRM / back-office | 4 / mois | Enrichir l’offre locale | Impact marketplace |
| Délai moyen de mise en production | Pipeline CI/CD | < 1 semaine | Accélérer le time-to-market | Indicateur clé produit |
| Nombre d’incidents critiques (P1) | ITSM / monitoring | < 1 / mois | Améliorer la stabilité | Réduction forte attendue |
| Fréquence de déploiement | CI/CD | ≥ 1 / semaine | Favoriser l’innovation continue | Agile / Lean |
| Taux d’échec des déploiements | Logs CI/CD | < 5 % | Réduire les risques en production | Qualité pipeline |
| Satisfaction utilisateur (indicatif) | Feedback / UX | Amélioration continue | Valider la qualité perçue | Optionnel mais pertinent |
| Performance globale plateforme | APM | Conforme SLA | Expérience utilisateur | Web + mobile |

## Procédure d’acceptation

L’acceptation du travail d’architecture Foosus repose sur un processus structuré permettant de garantir l’alignement entre les objectifs business, les exigences techniques et les contraintes organisationnelles.

Ce processus vise à valider que l’architecture proposée est :

- Conforme aux exigences définies

- Cohérente avec les objectifs business

- Réalisable techniquement

- Adaptée à la stratégie de croissance de Foosus

#### Étapes du processus d’acceptation

1. Revue des livrables

Les principaux livrables d’architecture sont présentés aux parties prenantes :

- Vision d’architecture

- Déclaration de Travail d’Architecture

- Spécification des Conditions Requises

- Contrat d’architecture

Chaque livrable est analysé afin de vérifier :

- La cohérence globale de l’architecture

- L’alignement avec les objectifs business

- La couverture des exigences

- La qualité et la complétude des artefacts

Responsable : Architecte d’Entreprise
Participants : CIO, CPO, Responsable Engineering

2. Validation par les parties prenantes

Les parties prenantes clés valident l’architecture selon leur périmètre :

- CIO (DSI) → validation stratégique et gouvernance

- CPO → validation de l’alignement produit

- Responsable Engineering → validation technique et faisabilité

La validation est réalisée lors d’une Revue d’Architecture formelle.

Decision finale: Go / No Go

3. Vérification des critères d’acceptation

Les éléments suivants doivent être validés :

- Respect des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

- Atteinte des métriques techniques définies (performance, disponibilité, sécurité)

- Conformité aux principes et standards d’architecture

- Cohérence avec la roadmap de transformation

- Capacité à supporter la montée en charge et l’expansion

Responsable : Architecte
Contributeurs : Tech Leads, Engineering

4. Validation technique des implémentations

Avant toute validation finale et mise en production, les équipes de développement doivent démontrer la conformité technique des implémentations à travers les contrôles

| Domaine | Validation attendue | Critère |
| --- | --- | --- |
| CI/CD | Pipeline automatisé exécuté avec succès | Build et déploiement validés |
| Tests automatisés | Exécution des tests unitaires et d’intégration | Aucun échec bloquant |
| Sécurité | Vérification des mécanismes d’authentification et des échanges sécurisés | OAuth2/OIDC + HTTPS validés |
| API | Validation des contrats API | Documentation OpenAPI disponible |
| Performance | Tests de performance et de charge | Temps de réponse < 2 secondes |
| Résilience | Validation du rollback et gestion des erreurs | Rollback testé |
| Observabilité | Vérification logs, métriques et monitoring | Dashboard et alertes disponibles |
| Qualité code | Revue de code et analyse qualité | Validation SonarQube / Code Review |
| Scalabilité | Validation de montée en charge | Tests multi-régions ou scaling validés |

Responsable : Responsable Engineering
Participants : Tech Leads, DevOps, Architecture

5. Validation formelle et signature

Une fois les critères validés :

- Les livrables sont approuvés officiellement

- Les documents sont versionnés et stockés dans le dépôt d’architecture

- La validation est formalisée par les parties prenantes

Validation officielle :

- CIO

- CPO

- Responsable Engineering

6. Communication et mise en application

Après validation :

- Les décisions d’architecture deviennent références obligatoires

- Les équipes de développement doivent respecter les standards définis

- Les contrats d’architecture entrent en application

La communication est assurée via :

- Réunions d’équipe

- Dépôt d’architecture

- Documentation partagée

7. Suivi post-validation

Après acceptation :

- Des revues de conformité sont réalisées avant mise en production

- Les écarts sont identifiés et corrigés

- Les métriques sont suivies pour mesurer la performance de l’architecture

Responsable : Architecte
Contrôle conformité : Responsable Engineering

# Procédures de changement de périmètre

La gestion des changements de périmètre est essentielle pour garantir la cohérence de l’architecture et le respect des objectifs business. Toute évolution doit être maîtrisée afin d’éviter les dérives, la dette technique et les impacts négatifs sur la roadmap.

Le processus suivant est appliqué :

1. Identification du changement

Un changement peut être initié par :

- Product Manager (nouveau besoin business)

- Engineering (contrainte technique)

- Support / UX (retour utilisateur)

- Architecte (amélioration ou optimisation)

Le changement est formalisé sous forme de Change Request

2. Analyse d’impact

Chaque demande fait l’objet d’une analyse portant sur :

- L’impact sur l’architecture cible

- L’impact sur les exigences

- L’impact sur la roadmap

- L’impact sur les coûts et délais

Livrable : fiche d’analyse d’impact

Responsable : Architecte
Contributeurs : Engineering, Product

3. Validation

Les changements sont validés selon leur criticité :

- Changements mineurs → Revue d’Architecture

- Changements majeurs → Comité de Pilotage (COPIL)

Décision : Accepté / Rejeté / À retravailler

4. Mise en œuvre

Une fois validé :

- Mise à jour des documents d’architecture

- Mise à jour des exigences

- Communication aux équipes

Exécution : équipes de développement
Pilotage : Architecte + Engineering

5. Suivi

Les changements sont suivis via :

- Dépôt d’architecture

- Réunions de gouvernance

- Indicateurs projet

Objectif : garantir traçabilité et cohérenceConditions requises pour la conformité

La conformité à l’architecture est évaluée à travers un cadre structuré permettant de garantir que les implémentations respectent les exigences, les principes et les standards définis.

| Niveau | Description |
| --- | --- |
| Conforme | Respect total des exigences et standards |
| Conforme avec dérogation | Écart validé par l’architecture |
| Non conforme | Écart non validé nécessitant correction |

Critères de conformité

Une implémentation est considérée conforme si :

- Elle respecte les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

- Elle respecte les principes d’architecture

- Elle respecte les standards (API, sécurité, DevOps, observabilité)

- Elle est validée en revue d’architecture

Gestion des dérogations

Toute déviation doit :

- Être justifiée

- Faire l’objet d’une analyse d’impact

- Être validée par l’architecte

- Être tracée dans les artefacts (ADR ou Change Request)

## Développement et propriété de l’architecture

Le développement et la gouvernance de l’architecture reposent sur une organisation claire des rôles, responsabilités et processus.

Processus

Le processus d’architecture s’appuie sur :

- Le cycle TOGAF ADM

- Une approche itérative et Agile

- Une gouvernance continue (revues, conformité, changements)

L’architecture est :

- Définie progressivement

- Validée régulièrement

- Mise à jour en continu

## Rôles et responsabilités

| Rôle | Responsabilités |
| --- | --- |
| CIO | Gouvernance globale, arbitrage stratégique |
| Architecture Lead | Définition de l’architecture, validation, conformité |
| Responsable Engineering | Implémentation technique et faisabilité |
| Product Manager / CPO | Alignement avec les besoins business |
| Tech Leads | Application des standards et bonnes pratiques |
| Équipes de développement | Implémentation conforme aux règles définies |

Propriété de l’architecture

- L’architecture est propriété de la fonction Architecture

- Elle est partagée avec l’ensemble des équipes

- Elle constitue une référence obligatoire pour les développements

Principes de fonctionnement

- Décisions documentées (ADR)

- Validation en revue d’architecture

- Transparence via dépôt partagé

- Collaboration architecture / produit / engineering

# Calendrier

Le calendrier du travail d’architecture Foosus définit une feuille de route haut niveau permettant de structurer les étapes clés de la transformation de la plateforme.

Ce planning est aligné avec :

- Les objectifs business de croissance

- La nécessité de livrer rapidement de la valeur

- Une approche progressive de migration

La durée globale estimée du travail d’architecture est de 6 mois, correspondant à la phase initiale de définition, validation et mise en œuvre des fondations de la nouvelle architecture.

#### Feuille de route haut niveau

| Phase | Période | Objectifs clés |
| --- | --- | --- |
| Phase Préliminaire | Mois 1 | Mise en place de la gouvernance, définition des principes d’architecture |
| Phase A – Vision | Mois 1 | Définition de la vision cible, cadrage du périmètre |
| Gestion des exigences | Mois 1–2 | Identification et validation des exigences, définition des KPI |
| Phases B/C/D – Architecture cible | Mois 2–3 | Définition des architectures business, data, applicative et technique |
| Phases E/F – Roadmap et migration | Mois 3–4 | Élaboration de la roadmap, planification de la migration |
| Phase G – Gouvernance de l’implémentation | Mois 4–6 | Mise en place des contrats d’architecture et suivi de conformité |
| Phase H – Gestion du changement | Continu | Gestion des évolutions et mise à jour de l’architecture |

.

# Phases de livrables définies

Chaque phase du projet produit des livrables spécifiques permettant de structurer la transformation.

Phase Préliminaire + Phase A

Livrables :

- Vision d’architecture

- Déclaration de Travail d’Architecture

- Principes d’architecture

Objectif : cadrer le projet et aligner les parties prenantes

Gestion des exigences

Livrables :

- Spécification des Conditions Requises

- Catalogue des exigences

- KPI et métriques

Objectif : traduire les besoins business en exigences mesurables

Phases B/C/D – Architecture cible

Livrables :

- Document de Définition de l’Architecture

- Modèles de données

- Diagrammes d’architecture

Objectif : définir une solution complète et cohérente

Phases E/F – Migration et solutions

Livrables :

- Architecture Roadmap

- Implémentation and Migration Plan

- Solution Building Blocks

Objectif : organiser la transformation progressive

Phase G – Gouvernance de l’implémentation

Livrables :

- Architecture Contrat

- Compliance Assessment

- Architecture Décision Records (ADR)

Objectif : contrôler la conformité des développements

Phase H – Gestion du changement

Livrables :

- Change Requests

- Mises à jour de l’architecture

Objectif : maintenir l’architecture dans le temps

# Personnes approuvant ce plan

Les parties prenantes suivantes valident formellement le présent contrat d’architecture, attestant de son alignement avec les objectifs business, les contraintes techniques et la stratégie globale de Foosus.

| Validateur | Domaine de responsabilité | Date |
| --- | --- | --- |
| Ash Callum (CEO) | Vision stratégique, croissance et positionnement business |  |
| Natasha Jarson (CIO) | Gouvernance IT, architecture et alignement technique |  |
| Daniel Anthony (CPO) | Vision produit, besoins fonctionnels et expérience utilisateur |  |
| Pete Parker (Responsable Engineering) | Faisabilité technique, implémentation et delivery |  |
| Michaël Dutheil (Architecture Lead) | Conception de l’architecture, conformité et gouvernance |  |