# Déclaration de Travail d’Architecture

# Information sur le document

| Nom du projet | Architecture de la plateforme Foosus – Approvisionnement alimentaire géolocalisé |
| --- | --- |
| Préparé par : | Michaël Dutheil |
| N° de version du document : | 0.1 |
| Titre : | Déclaration de travail d’architecture |
| Date de version du document : | Vendredi 6 Mars 2026 |
| Revu par : | Natasha Jarson (CIO) Daniel Anthony (CPO) Pete Parker (Responsable Engineering) |
| Date de révision : |  |
| Liste de distribution : | - Direction Foosus - Équipe Produit - Équipe Engineering - Architecture Team |
| De : |  |
| Date : |  |
| Email : |  |
| Pour Action : |  |
| Date de rendu : |  |
| Email : |  |
| Types d’action : | Approbation, Révision, Information, Classement, Action requise, Participation à une réunion, Autre (à spécifier) |
| Historique de versions du document | Voir git |

# Objet de ce document

Cette Déclaration de Travail d’Architecture définit le périmètre, l’approche et les objectifs du travail d’architecture visant à concevoir une nouvelle plateforme Foosus capable de soutenir la croissance de l’entreprise et l’innovation produit.

L’architecture proposée doit permettre de connecter consommateurs, producteurs et artisans locaux grâce à une plateforme e-commerce géolocalisée, tout en garantissant la scalabilité, la résilience et la capacité d’expérimentation rapide des équipes produits.

Ce document sert de base contractuelle entre les parties prenantes business et techniques pour définir les objectifs, le périmètre, la gouvernance et les livrables de ce travail d’architecture.

Table des matières

Déclaration de Travail d’Architecture	1

Information sur le document	2

Objet de ce document	3

Déclaration de travail d’architecture	6

Requête du projet et contexte	6

Description du projet et périmètre	6

Vue d’ensemble	6

Alignement stratégique	7

Objectifs et périmètre	7

Objectifs	7

Périmètre	8

Parties prenantes, préoccupations, et visions	8

Approche managériale	9

Procédures de changement de périmètre	9

Rôles et responsabilités	11

Structure de gouvernance	11

Process du projet	12

Processus de gouvernance du projet	12

Gestion de la documentation	13

Gestion de la configuration	13

Assurance qualité	13

Procédure d’escalade	13

Rôles et responsabilités (RACI)	14

Approche architecturale	15

Process d’architecture	15

Contenu de l’architecture	16

Plan de travail	19

Élément de travail 1 – Phase Préliminaire + Phase A	19

Activités	19

Élément de travail 2 - Gestion des exigences	19

Activités	19

Livrables	19

Élément de travail 3 - Phases B / C / D	20

Activités	20

Livrables	20

Élément de travail 4 - Phases E / F	20

Activités	20

Livrables	20

Élément de travail 5 - Phases E / F	20

Activités	20

Livrables	21

Élément de travail 6 - Phase H	21

Activités	21

Livrables	21

Plan de communication	21

Évènements	21

Formats	22

Contenu	22

Durée et effort	22

Collaboration	22

Risques et facteurs de réduction	24

Analyse des risques	24

Critères d’acceptation et procédures	26

Métriques et KPIs	26

Procédure d’acceptation	27

Approbations signées	28

# Déclaration de travail d’architecture

## Requête du projet et contexte

Foosus est une startup spécialisée dans l’alimentation durable et la mise en relation entre consommateurs et producteurs locaux.

La plateforme actuelle a permis une croissance rapide mais présente aujourd’hui plusieurs limites :

- Une architecture technique hétérogène issue d’expérimentations successives

- Une dette technique importante

- Des incidents fréquents en production

- Une difficulté à intégrer les évolutions développées par différentes équipes

- Une incapacité à soutenir la croissance attendue et les campagnes marketing.

Afin de soutenir l’expansion du service vers de nouvelles régions et d’améliorer l’expérience utilisateur, Foosus souhaite définir une nouvelle architecture capable de soutenir une plateforme e-commerce géolocalisée, scalable et sécurisée.

## Description du projet et périmètre

## Vue d’ensemble

Le projet consiste à définir une architecture cible pour une nouvelle génération de la plateforme Foosus.

Cette architecture devra :

- Supporter la recherche géolocalisée de producteurs alimentaires

- Permettre la mise en relation entre consommateurs et fournisseurs locaux

- Supporter plusieurs types d’utilisateurs (consommateurs, fournisseurs, back-office)

- Permettre le déploiement dans différentes régions géographiques

- Permettre des déploiements fréquents sans interruption de service

- Supporter l’expérimentation rapide de nouvelles fonctionnalités.

La plateforme existante restera active en mode maintenance pendant la mise en place progressive de la nouvelle architecture.

## Alignement stratégique

Ce travail d’architecture est aligné avec les objectifs stratégiques de Foosus :

- Soutenir la consommation de produits locaux

- Connecter consommateurs et producteurs dans une même plateforme

- Permettre une expansion rapide vers de nouvelles régions

- Améliorer l’expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités géolocalisées

- Permettre aux équipes produit d’innover rapidement tout en limitant la dette technique.

# Objectifs et périmètre

## Objectifs

Les objectifs business de ce travail d’architecture sont les suivants :

| Objectif Business | Notes |
| --- | --- |
| Augmenter le nombre d’adhésions d’utilisateurs | +10 % par jour |
| Augmenter le nombre de producteurs inscrits | Passer de 1,4 à 4 par mois. |
| Réduire le délai de livraison des nouvelles fonctionnalités | Passer de 3,5 semaines à moins d’une semaine |
| Réduire les incidents critiques en production | Passer de >25/mois à <1/mois |
| Permettre l’expansion de la plateforme vers de nouvelles régions | Architecture scalable et distribuée |

## Périmètre

## Parties prenantes, préoccupations, et visions

Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions.

| Partie prenante | Préoccupation | Vision |
| --- | --- | --- |
| CEO (Ash Callum) | Croissance et compétitivité | Plateforme scalable soutenant la croissance |
| CIO (Natasha) | Gouvernance et dette technique | Architecture standardisée et durable |
| CPO (Daniel) | Innovation produit | Architecture permettant expérimentation rapide |
| Engineering (Pete Parker) | Complexité technique. | Architecture modulaire et maintenable |
| Consommateurs | Expérience utilisateur | Recherche rapide et géolocalisée |
| Producteurs | Visibilité et accès clients | Plateforme simple pour publier leurs offres |

## Approche managériale

Le travail d’architecture sera conduit selon une approche collaborative impliquant les équipes business, produit et techniques.

Les décisions architecturales seront documentées et partagées dans le dépôt architectural Foosus afin d’assurer la transparence et la réutilisation des connaissances.

## Procédures de changement de périmètre

Les changements de périmètre du projet d’architecture doivent être maîtrisés afin de garantir la cohérence de l’architecture et le respect des objectifs business.

Identification du changement

- Un changement peut être initié par :

- Product Manager (besoin business)

- Responsable Engineering (contrainte technique)

- Équipe UX / Support (retour utilisateur)

- Architecte (opportunité d’amélioration)

- Responsable : Initiateur du changement

- Validation initiale : Architecte d’Entreprise

Analyse d’impact

- Chaque demande de changement fait l’objet d’une analyse portant sur :

- Impact sur l’architecture cible

- Impact sur les exigences

- Impact sur la roadmap

- Impact sur les coûts et délais

- Responsable : Architecte d’Entreprise

- Contributeurs :

- Responsable Engineering

- Product Manager

- Tech Leads

- Livrable : Fiche d’analyse d’impact		t

Validation

- Les changements sont validés selon leur criticité :

- Changements mineurs → Revue d’Architecture

- Changements majeurs → Comité de Pilotage

- Revue d’Architecture :

- Architecte (leader)

- Tech Leads

- Comité de Pilotage :

- CEO / Sponsor (Ash Callum)

- CPO / Product Director

- CTO / Responsable Engineering

- Architecte

- Responsable final : Sponsor projet

Mise en œuvre

- Une fois validé :

- Mise à jour des documents d’architecture

- Mise à jour du repository

- Communication aux parties prenantes

- Responsable : Architecte

- Exécution : Équipes de développement

- Communication : Product Manager + Architecte

Suivi

- Les changements sont suivis via :

- Le dépôt d’architecture

- Les réunions de gouvernance

- Les indicateurs de projet

- Responsable : Architecte

- Suivi opérationnel : Responsable Engineering

- Reporting : Product + Direction

# Rôles et responsabilités

## Structure de gouvernance

La gouvernance de l’architecture Foosus est placée sous la responsabilité de la CIO.

La fonction Architecture travaille en étroite collaboration avec :

- La direction produit (CPO) pour assurer l’alignement avec la vision produit et les besoins business

- La direction engineering pour garantir la faisabilité technique et la cohérence avec les pratiques de développement.

Les équipes produit et les équipes de développement participent activement aux décisions architecturales afin de garantir que les choix réalisés soutiennent l’innovation rapide tout en limitant la dette technique.

## Process du projet

## Processus de gouvernance du projet

Le travail d’architecture Foosus est mené selon une approche collaborative impliquant les équipes business, produit et techniques.

La gouvernance vise à garantir :

- L’alignement avec les objectifs stratégiques

- La cohérence des décisions architecturales

- La maîtrise de la dette technique

Les décisions architecturales sont documentées dans le dépôt GitHub d’architecture afin d’assurer la transparence et la traçabilité.

| Réunion | Participants | Fréquence | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Revue d’Architecture | Architecture, DSI, Engineering | Hebdomadaire | Valider les décisions d’architecture |
| Réunion d’Alignement Produit | Architecture, Produit | Hebdomadaire | Aligner l’architecture avec les besoins produit |
| Comité de Pilotage (COPIL) | Direction, DSI, Produit, Engineering | Mensuel | Suivi stratégique du projet |
| Revue d’Itération / Sprint | Engineering, Produit | Toutes les 2 semaines | Suivi des développements et des livraisons. |
| Comité Technique | Architecture, Engineering | Selon besoin | Analyse des choix techniques |
| Revue de Conformité Architecturale | Architecture, Engineering | Avant mise en production. | Vérifier le respect des standards d’architecture. |

## Gestion de la documentation

La documentation est centralisée dans un dépôt GitHub dédié.

Ce dépôt contient :

- Déclaration de Travail d’Architecture

- Spécification des Conditions Requises

- Contrats d’Architecture

- Diagrammes et artefacts

## Gestion de la configuration

- Versioning via GitHub

- Traçabilité des modifications

- Validation obligatoire en revue d’architecture

## Assurance qualité

Les décisions sont évaluées selon :

- Alignement business

- Respect des principes d’architecture

- Sécurité

- Performance et scalabilité

## Procédure d’escalade

En cas de blocage :

- Discussion Architecture + Engineering

- Escalade vers la DSI

- Arbitrage en comité de pilotage

## Rôles et responsabilités (RACI)

| Activité | Architecture | CIO | Product | Engineering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vision architecture | R | A | C | I |
| Définition exigences | R | A | C | C |
| Conception architecture | R | A | C | C |
| Implémentation | I | C | C | R |
| Validation | R | A | C | C |
| Légende : | A Approbateur | R Responsable | C Consulté | I Informé |

# Approche architecturale

## Process d’architecture

La méthode de développement d’architecture TOGAF (ou ADM pour « Architecture Development Method ») décrit une méthodologie des meilleures pratiques pour le développement architectural. Néanmoins, toutes les phases ne sont pas également pertinentes pour chaque projet. Le tableau ci-dessous décrit l’utilisation de l’ADM pour ce projet spécifique.

| Phase | Entrée / Sortie | Notes |
| --- | --- | --- |
| Préliminaire | Principes d’architecture, gouvernance d’architecture. | Mise en place de la gouvernance d’architecture Foosus et définition des principes d’architecture (scalabilité, modularité, standardisation). |
| A - Vision de l’architecture | Architecture Vision, Statement of Architecture Work, Communications Plan | Définition de la vision cible alignée avec les objectifs business de Foosus. |
| B/C/D — Définition de l’architecture cible | Architecture Definition Document (Business, Data, Application, Technology), Architecture Requirements Specification | Définition des capacités business, des services applicatifs, des données et de l’infrastructure technique nécessaires pour la plateforme Foosus. |
| E/F — Opportunités, solutions et migration | Architecture Roadmap, Implementation and Migration Plan, Solution Building Blocks | Identification des solutions techniques et définition de la roadmap de transformation avec migration progressive depuis la plateforme existante.. |
| G — Gouvernance de l’implémentation | Architecture Contract, Compliance Assessment | Mise en place des contrats d’architecture et validation de la conformité des implémentations. |
| H — Gestion du changement | Change Request, Architecture Updates | Identification des solutions techniques permettant de réaliser l’architecture cible et définition d’une première roadmap de mise en œuvre. |
| Gestion des exigences | Architecture Requirements Specification. | Suivi et mise à jour continue des exigences tout au long du projet. |

# Contenu de l’architecture

Le cadre de contenu d’architecture TOGAF (ou ACF pour « Architecture Content Framework ») fournit une catégorisation des meilleures pratiques pour le contenu de l’architecture. Néanmoins, tous les éléments ne sont pas également pertinents pour chaque projet. Le tableau ci-dessous décrit les zones de contenu pertinentes pour ce projet spécifique.

| Zone de contenu | Entrée/Sortie | Notes |
| --- | --- | --- |
| Principes, Vision, et Conditions requises de l’Architecture | Architecture Vision, Architecture Principles, Architecture Requirements Specification | Définition de la vision cible, des principes d’architecture (scalabilité, modularité, sécurité) et des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. |
| Architecture Business | Architecture Definition Document (Business), Business Capabilities | Identification des capacités business clés : recherche géolocalisée, gestion des offres, gestion des utilisateurs et expansion multi-régions. |
| Architecture des systèmes d’information — Données & Applications | Architecture Definition Document (Data & Application), Architecture Building Blocks | Définition des modèles de données (utilisateurs, fournisseurs, offres, commandes) et des composants applicatifs (services de recherche, gestion des utilisateurs, panier, commandes). |
| Architecture technologique | Architecture Definition Document (Technology), Technology Architecture | Définition de l’infrastructure cible (cloud, API, bases de données, intégrations externes) permettant la scalabilité et la disponibilité. |
| Réalisation de l’architecture | Architecture Roadmap, Implementation and Migration Plan, Solution Building Blocks.. | Définition de la roadmap de transformation et de la stratégie de migration progressive avec coexistence de la plateforme existante et de la nouvelle architecture.. |

Le travail d’architecture vise à répondre aux préoccupations principales des parties prenantes, notamment la nécessité d’une plateforme scalable, capable de soutenir la croissance de Foosus et de permettre aux équipes produites d’innover rapidement.

Les différentes vues architecturales permettront d’illustrer la vision cible de la plateforme Foosus et d’assurer l’alignement entre les besoins business, les solutions applicatives et les choix technologiques.

Méthodologies pertinentes et normes de l’industrie

Cadre méthodologie principal

Le travail d’architecture de Foosus s’appuie principalement sur le Framework TOGAF ADM (Architecture Development Method), qui structure les activités d’architecture de manière itérative et gouvernée.

L’ADM permet de :

- Garantir l’alignement entre les besoins business et les solutions techniques

- Structurer la transformation de la plateforme

- Assurer une gouvernance continue de l’architecture

En complément, l’approche s’inscrit dans une logique Agile / Lean, en cohérence avec la culture de Foosus, favorisant l’itération rapide et l’expérimentation contrôlée.

Soutien au continuum de l’entreprise

L’architecture Foosus s’inscrit dans le continuum d’entreprise TOGAF, permettant de capitaliser sur :

- Des Architecture Building Blocks (ABB) pour structurer les capacités métier

- Des Solution Building Blocks (SBB) pour implémenter les solutions techniques

- Des architectures de référence (microservices, cloud-native) issues des bonnes pratiques du marché

Favoriser la réutilisation, la standardisation et la scalabilité

Niveau de détail

L’architecture est définie à plusieurs niveaux :

- Stratégique : vision globale et principes d’architecture

- Segment : architecture de la plateforme Foosus (géolocalisation, marketplace)

- Capacité : services métiers (recherche, paiement, gestion fournisseurs)

Cela permet de relier business ↔ technique

Période de temps

L’architecture couvre :

- Court terme (0–6 mois) : mise en place des fondations (MVP, migration initiale)

- Moyen terme (6–18 mois) : extension fonctionnelle et montée en charge

- Long terme (18+ mois) : optimisation, internationalisation, innovation

Aligné avec la croissance rapide de Foosus

Domaine couvert (sujet)

L’architecture couvre les domaines suivants :

- Business : processus de mise en relation producteurs / consommateurs

- Applicatif : services de recherche, commande, gestion utilisateurs

- Data : gestion des données géolocalisées

- Technique : infrastructure scalable (cloud, microservices)

Niveau d’abstraction

L’approche combine :

- Une architecture de référence (haut niveau, principes, patterns)

- Une architecture cible concrète (services, composants, technologies)

Cela permet :

- De guider les équipes

- Sans bloquer leur autonomie (important chez Foosus)

Ligne de base vs architecture cible

Le travail d’architecture porte sur :

- Une analyse de la ligne de base (système existant hétérogène)

- La définition d’une architecture cible moderne et scalable

La démarche suit une séquence :

- Analyse de l’existant

- Définition de la cible

- Plan de migration progressive

Important : coexistence des deux systèmes (stratégie Foosus)

Itération

L’ADM est utilisée de manière itérative et incrémentale :

- Livraison progressive des capacités

- Ajustement en fonction des retours utilisateurs

- Possibilité de revenir sur certaines décisions (expérimentation)

Aligné avec les pratiques Agile de Foosus

Partitionnement de l’architecture

L’architecture est organisée en plusieurs partitions :

- Architecture globale (Enterprise)

- Architecture plateforme Foosus (Segment)

- Architecture par domaine fonctionnel (Capability)

Elle interagit avec :

- Le système existant (legacy)

- Les partenaires externes (paiement, services tiers)

Isoler la complexité et faciliter l’évolution

# Plan de travail

Le travail d’architecture Foosus est structuré autour de la production des principaux livrables attendus, conformément au cadre TOGAF. Chaque élément de travail correspond à un livrable clé permettant de structurer la transformation architecturale de la plateforme.

## Élément de travail 1 – Phase Préliminaire + Phase A

### Activités

- Analyse du contexte business et technique

- Identification des parties prenantes

- Définition des objectifs stratégiques

- Définition du périmètre

- Mise en place de la gouvernance d’architecture

- Définition des principes d’architecture

Livrables

- Déclaration de Travail d’Architecture

- Vision d’architecture

- Principes d’architecture

- Stakeholder Map

## Élément de travail 2 - Gestion des exigences

### Activités

- Identification des exigences fonctionnelles

- Identification des exigences non fonctionnelles

- Analyse des contraintes

- Définition des critères de succès

### Livrables

- Spécification des Conditions Requises pour l’Architecture

- Catalogue des exigences

- KPI et critères de conformité

## Élément de travail 3 - Phases B / C / D

### Activités

- Identification des capacités business

- Définition des services applicatifs

- Modélisation des données

- Définition de l’architecture technique

- Alignement avec les objectifs produit

### Livrables

- Architecture Définition Document

- Capacités business

- Architecture applicative / data / technique

## Élément de travail 4 - Phases E / F

### Activités

- Identification des solutions techniques

- Définition des building blocks

- Élaboration de la roadmap

- Planification de la migration

### Livrables

- Architecture Roadmap

- Implémentation & Migration Plan

- Solution Building Blocks

## Élément de travail 5 - Phases G

### Activités

  - Définition des contrats d’architecture

  - Suivi de la conformité

  - Validation des implémentations

### Livrables

  - Architecture Contract

  - Compliance Assessment

## Élément de travail 6 - Phase H

### Activités

  - Gestion des change requests

  - Analyse d’impact

  - Mise à jour de l’architecture

### Livrables

  - Change Requests

  - Architecture Updates

## Plan de communication

### Évènements

Les évènements suivants seront organisés pour assurer la communication et le suivi du travail d’architecture :

- Revue d’architecture

- Réunion d’alignement produit

- Comité de pilotage

- Revue d’itération / sprint

- Demande de changement

Ces réunions permettent d’assurer l’alignement entre les équipes business, produit et techniques.

Canaux

La communication du projet s’appuie sur les canaux suivants :

- Réunions d’équipe

- Dépôt GitHub d’architecture Foosus

- Messagerie interne de l’entreprise

- Documentation partagée (wiki ou repository)

Le dépôt d’architecture constitue la source principale de documentation et de partage des décisions architecturales.

### Formats

Les informations seront partagées sous différents formats :

- Documents d’architecture

- Diagrammes d’architecture

- Comptes rendus de réunions

- Présentations

Ces formats permettront de faciliter la compréhension de l’architecture par les différentes parties prenantes.

### Contenu

La communication portera principalement sur :

- La vision d’architecture

- Les exigences architecturales

- Les décisions architecturales importantes

- Les principes et standards d’architecture

- La roadmap de transformation de la plateforme

## Durée et effort

Le travail d’architecture est prévu sur une durée d’environ 6 mois, correspondant à la phase initiale de définition de l’architecture de la nouvelle plateforme Foosus.

Les réunions d’architecture seront organisées hebdomadairement, tandis que les réunions de pilotage auront lieu mensuellement.

## Collaboration

Le travail d’architecture sera réalisé de manière collaborative entre :

- La fonction architecture

- Les équipes produit

- Les équipes de développement

- La direction technique

Cette collaboration vise à garantir que les décisions architecturales répondent aux besoins business tout en restant réalisables techniquement.

Plan et calendrier du projet

| Phase | Activités principales |
| --- | --- |
| Préliminaire | Mise en place de la gouvernance d’architecture, définition des principes et organisation de l’architecture. |
| Phase A – Vision de l’architecture | Analyse du contexte business et technique, identification des parties prenantes, définition de la vision cible |
| Gestion des exigences | Identification, validation et suivi des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles |
| Phases B/C/D – Architecture cible | Définition des architectures Business, Data, Applicative et Technique. |
| Phases E/F – Opportunités & Migration | Définition des solutions, construction de la roadmap et planification de la migration. |
| Phase G – Gouvernance de l’implémentation | Mise en place des contrats d’architecture, suivi de la conformité des développements |
| Phase H – Gestion du changement | Gestion des change requests et mise à jour continue de l’architecture |

# Risques et facteurs de réduction

## Analyse des risques

| ID | Risque | Gravité | Probabilité | Facteur de réduction | Propriétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Complexité de la migration entre la plateforme existante et la nouvelle architecture | Élevée | Moyenne | Mise en place d’une migration progressive avec coexistence des deux plateformes et découplage des fonctionnalités | Architecture Lead |
| 2. | Mauvais découpage de l’architecture (microservices trop complexes ou mal définis). | Élevée | Moyenne | Définition de standards d’architecture et validation en revue d’architecture | Responsable Engineering |
| 3. | Résistance au changement des équipes techniques | Moyenne | Moyenne | Implication des équipes dans les décisions et communication régulière | DSI |
| 4. | Non alignement entre besoins business et solutions techniques | Élevée | Faible | Réunions régulières d’alignement produit et architecture | CPO |
| 5. | Incapacité à supporter la montée en charge (scalabilité) | Élevée | Faible | Conception d’une architecture scalable et tests de charge | Architecture Lead |
| 6. | Accumulation de dette technique dans la nouvelle architecture | Élevée | Moyenne | Mise en place de règles de gouvernance et de revues de conformité d | Architecture Lead |
| 7. | Absence ou indisponibilité d’un acteur clé (Architecte, Tech Lead, Product Manager) | Élevée | Faible à Moyenne | Mise en place d’un backup par rôle (RACI), documentation systématique, partage des connaissances | Direction Technique |
| 8. | Non compréhension ou mauvaise appropriation de l’architecture par les équipes de développement | Élevée | Moyenne | Documentation claire, sessions de formation, architecture décision records (ADR), accompagnement par l’architecte. | Architecte |

Hypothèses

Le tableau ci-dessous résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d’architecture :

| ID | Hypothèse | Impact | Propriétaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | La plateforme actuelle restera opérationnelle pendant la mise en place de la nouvelle architecture | Permet une migration progressive sans interruption de service | DSI |
| 2. | Les équipes produit et développement participeront activement à la définition et à la validation de l’architecture | Garantit l’alignement entre besoins business et solutions techniques | Architecture Lead |
| 3. | La nouvelle architecture sera basée sur des technologies modernes permettant la scalabilité et la flexibilité | Permet de supporter la croissance et l’expansion de la plateforme | Responsable Engineering |
| 4. | La migration vers la nouvelle architecture sera réalisée de manière progressive et itérative | Réduit les risques liés à une transformation globale du système | Architecture Lead |
| 5. | Les utilisateurs adopteront progressivement les nouvelles fonctionnalités de la plateforme | Permet une montée en charge progressive de la nouvelle architecture | CPO |

# Critères d’acceptation et procédures

## Métriques et KPIs

De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d’architecture :

| Métrique | Technique de mesure | Valeur cible | Justification | Notes supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’adhésions d’utilisateurs par jour | Analyse des inscriptions via les outils Analytics | +10 % | Mesurer la croissance de la plateforme et l’attractivité du produit | Indicateur direct du succès business |
| Nombre de producteurs inscrits | Suivi des inscriptions fournisseurs | Passer de 1,4/mois à 4/mois | Augmenter l’offre locale et la diversité des produits | Impact direct sur la valeur de la marketplace |
| Délai moyen de mise en production | Analyse du cycle de livraison (CI/CD) | < 1 semaine (vs 3,5 semaines) | Améliorer la capacité d’innovation et de livraison rapide | Indicateur clé de performance des équipes |
| Nombre d’incidents critiques (P1) | Monitoring des incidents en production | < 1 incident/mois | Améliorer la fiabilité et la stabilité de la plateforme | Réduction forte attendue (>25 → <1) |
| Disponibilité de la plateforme | Monitoring (uptime, SLA). | > 99,9 % | Garantir un service accessible en continu | Critique pour une plateforme e-commerce mondiale |
| Temps de réponse des services | Monitoring des performances applicatives | < 2 secondes | Assurer une bonne expérience utilisateur | Important pour mobile et connexions lentes |

## Procédure d’acceptation

L’acceptation du travail d’architecture Foosus repose sur un processus structuré permettant de garantir l’alignement entre les objectifs business, les exigences techniques et les contraintes organisationnelles.

Étapes du processus d’acceptation

1. Revue des livrables

Les livrables d’architecture sont présentés aux parties prenantes clés :

- Déclaration de Travail d’Architecture

- Spécification des Conditions Requises

- Contrats d’Architecture

Chaque document est examiné afin de vérifier :

- La cohérence globale de l’architecture

- L’alignement avec les objectifs business

- La conformité aux principes d’architecture

- Responsable : Architecte d’Entreprise

- Préparation : Architecte + Product Manager

- Participants : DSI, CPO, Responsable Engineering

2. Validation par les parties prenantes

Les parties prenantes suivantes participent à la validation :

- DSI (CIO) → validation globale de la stratégie

- CPO → validation de l’alignement produit

- Responsable Engineering → validation technique

- Organisation : Architecte

- Animation: Architect

- Decision finale (Go / No Go) : DSI / Sponsor

La validation est réalisée lors d’une Revue d’Architecture formelle.

3. Vérification des critères d’acceptation

Les éléments suivants doivent être validés :

- Couverture des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

- Respect des principes d’architecture

- Cohérence avec la roadmap de transformation

- Capacité à supporter la scalabilité et la croissance

- Responsable : Architecte

- Contributeurs : Tech Leads + Responsable Engineering

4. Signature des livrables

Une fois validés, les livrables font l’objet :

- D’une validation formelle (approbation des parties prenantes)

- D’un enregistrement dans le dépôt d’architecture

- D’une communication aux équipes concernées

- Validation officielle : DSI + CPO

- Enregistrement : Architecte

- Communication : Product Manager + Architecte

5. Suivi post-validation

Après acceptation :

- Les décisions d’architecture deviennent des références

- Les équipes de développement doivent respecter les contrats d’architecture

- Des revues de conformité sont réalisées avant mise en production

- Responsable du suivi : Architecte

- Contrôle conformité : Responsable Engineering

- Application : Équipes de développement

# Approbations signées

| Rôle | Nom | Signature | Date de signature |
| --- | --- | --- | --- |
| CEO | Ash Callum |  |  |
| DSI (CIO) | Natasha Jarson |  |  |
| CPO | Daniel Anthony |  |  |
| Responsable Engineering | Pete Parker |  |  |
| Architecture Lead | Michaël Dutheil |  |  |